[image: image1.jpg]“ar = oA e

gL

|

LRIyl





                                                             

RAPPORT DE PERFOMANCE DU PLAN 
 D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2023
 Le plan d’investissement annuel du Maire pour cette année  prévoyait l’exécution de 20 vingt  projets et microprojets dans  plusieurs secteurs d’activités (sociaux, économiques etc..) pour un montant total de 225 549 000 (deux cent vingt-cinq millions cinq cent quarante-neuf) francs Cfa.

Ce plan d’investissement avait été approuvé à l’unanimité des conseillers présents  le 15 Décembre 2022 lors du conseil municipal ordinaire relative à l’examen et l’adoption du budget 2023.
Parmi ces vingt (20) projets et microprojets, quinze  (15) sont déjà  entièrement exécutés pour un montant total de 208 336 000 (deux cent huit-millions trois cent trente-six mille) francs Cfa, il s’agit de :
1) La construction ponceau Chi Ndissi pour un montant de 27 000 000 (vingt-sept millions) francs Cfa. 
2) l’équipement des salles multimédias des Ecoles Publiques de Bakassa et Badoumkassa pour un montant  18 000 000 (dix-huit millions) francs Cfa.
3) Construction d’un bloc de deux latrines à l’Ecole Publique Bilingue de Basso’o pour un montant de 2 000 000 (deux millions) francs Cfa. 
4) la réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Badoumla  pour un montant de 32 000 000(trente-deux millions) francs Cfa
5) construction des boutiques et aménagement de l’espace marchand au marché de Bapouh pour un montant de 25 000 000 (vingt-cinq millions) francs Cfa.

6) Appui financier au GIC des agriculteurs et éleveurs modernes GIC AEMOKO pour un montant de 2 000 000 (deux millions) francs Cfa. 
7) Appui financier au GIC des agriculteurs et éleveurs GIC/GIC AAEB pour un montant de 3 000 000 (trois millions) francs Cfa.
8) Acquisition de terrain pour le Motel Municipal pour un montant  de 2 000 000 (deux millions) francs Cfa.
9) Equipement en consommable informatique pour un montant de  300 000(trois cent mille) francs Cfa. 
10) Payement d’une partie des dettes communales pour la chambre froide de Bapouh auprès du FEICOM pour un montant de 2 036 000 (deux millions trente-six mille) francs Cfa.
11) Matériel des services d’eau et d’électricité à la Mairie de Bana pour un montant de 500 000(cinq cent mille) francs Cfa.

12) La construction d’un Motel Municipal à Bana, première phase, pour un montant de 75 000 000 (soixante-quinze millions) francs Cfa.
13) Acquisition d’un tricycle pour enlèvement  des ordures ménagères pour un montant 1 500 000 (un million cinq cent mille) francs Cfa.
14) Appui des appareillages au profit des nécessiteux pour un montant de 1 500 000 (un million cinq cent mille) francs Cfa.

15) Equipement du CSI Badoumla, Batcha, et CMA de Bana pour un montant de 18 000 000 (dix-huit millions) francs Cfa.
Le paiement d’une partie des dettes communales (CNPS, ENEO, CAMWATER, IMPOTS) a été réglé partiellement, soit 5 427 100 (cinq millions quatre cent vingt-sept mille cent) francs Cfa sur 9 213 000 (neuf millions deux cent treize mille) francs Cfa. 
Certains de ces projets et microprojets n’ont pas pu être exécutés à cause de la modicité de nos fonds propres.
En somme, nous pouvons retenir que le Plan d’Investissement Annuel 2023 a été exécuté  à 94,77%.
                                                                           BANA, le 06 Mars  202 3
                                                                                                    LE Maire,
REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


*****************


REGION DE L’OUEST


*************


DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM


**************


COMMUNE DE BANA


*************








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


*****************


WEST REGION 


**********


UPPER NKAM DIVISION


**********


BANA  COUNCIL


*********











